Actividad 1

Reunión de revisión inicial

Cinthia Carolina Urias Fuerte
Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web
Proyectos II

Tijuana, Baja California a 26 de octubre 2025

Objetivo

Realizar una reunión de trabajo con tu equipo para revisar el estado actual del proyecto, determinar los cambios necesarios para su finalización, organizar roles, actualizar el backlog y establecer un calendario de reuniones para completar la fase final del desarrollo.

Bitácora de la Reunión de Revisión Inicial

1. Propuestas de modificaciones

Durante la reunión se revisaron los últimos avances del proyecto, las historias del backlog y la versión más reciente en GitHub. Se acordaron las siguientes modificaciones:

- Ajustar la arquitectura del proyecto para mejorar la organización de componentes.

- Unificar criterios de estilo y diseño en todas las vistas.

- Corregir inconsistencias en validaciones de formularios y flujos de navegación.

- Mejorar el rendimiento en la carga inicial del sistema.

- Preparar la documentación de instalación y uso para entregar en la última fase.

2. Calendario de reuniones

Se estableció el siguiente calendario para asegurar el seguimiento del proyecto:

| Fecha | Actividad | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 28 octubre | Revisión de backlog | Validar historias pendientes y priorizar |
| 30 octubre | Revisión técnica del código | Resolver errores y mejorar estructura |
| 1 noviembre | Ajustes finales | Integrar cambios acordados |
| 3 noviembre | Revisión final del Sprint | Validar cumplimiento de criterios de aceptación |
| 5 noviembre | Entrega del proyecto | Cierre y envío al repositorio final |

Product Backlog

| ID | Historia | Sprint | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Navegación por categorías | 1 | Alta | Completado |
| PB-02 | Detalle del producto | 1 | Alta | Completado |
| PB-03 | Carrito de compras | 2 | Alta | Completado |
| PB-04 | Pasarela de pago | 2 | Alta | Completado |
| PB-05 | Notificaciones | 3 | Media | Completado |
| PB-06 | Persistencia del carrito | 3 | Media | Completado |
| PB-07 | Control de inventario | 4 | Alta | En progreso |
| PB-08 | Usabilidad y responsive | 4 | Alta | Pendiente |
| PB-09 | Recuperación de contraseña | 4 | Media | Pendiente |

3. Roles de cada participante

Durante la revisión se asignaron los siguientes roles según la metodología Scrum:

- Product Owner (PO): Responsable de validar historias, priorizar el backlog y asegurar que las modificaciones respondan a las necesidades del usuario.

- Scrum Master (SM): Encargado de facilitar las reuniones, dar seguimiento al calendario y verificar que el equipo cumpla los tiempos establecidos.

- Desarrolladores:

- Implementación de ajustes técnicos.

- Revisión del código.

- Integración de funcionalidades restantes.

- Actualización del repositorio en GitHub.

Cada integrante documentará sus avances con evidencias de commits y comentarios técnicos.

Backlog y GitHub

Se revisó el backlog actualizado conforme a la fase actual del proyecto.
Repositorio:
https://github.com/CinthiaUrias/sistema-compras.git

Conclusión

La reunión inicial permitió organizar el cierre del proyecto y definir claramente los pendientes, roles y tiempos de trabajo. Con el calendario establecido y las modificaciones acordadas, el equipo cuenta con una ruta clara para completar el desarrollo, realizar la documentación final y entregar un sistema estable, funcional y acorde a los requerimientos del curso.